## Slide 1: Требования в Стартапе
Александр Байкин
uml2.ru

## Slide 2: Кто я?
Разработчик и сисадмин
Аналитик
Менеджер проектов
CIO
Идеолог uml2.ru
Тренер, консультант
Докладчик на многих конференциях
bas@uml2.ru
http://baikin.moikrug.ru
Байкин Александр

## Slide 3: Проблемы
Делали, делали, делали… И никому это не нужно!
Мы одно и тоже по нескольку раз переделываем!
Мы делаем не то, что нужно Клиентам!
У нас постоянно расширяется скоуп проекта!
Уже никто не знает, как работает наша Система!
В одном месте правим, в другом ломается!
Но мы же договаривались о другом!!!
И т.д. и т.п.

## Slide 4: Различия
Разработчики
Процесса нет
Время критично
Частые изменения
Нет аналогов
Разные спецы
Процесс налажен
Время ставим сами
Фикс. рамки
Проект не первый
Обычный проект
Стартап

## Slide 5: Проект №1
Факт
  Заказчик пришел с «готовым» ТЗ
  После 3 месяцев требовния кардинально изменились
  После 6 месяцев проект закрыли
Проблемы
  Непонятны ЗЛ
  Непонятны цели
  Непонятны преимущества продукта

## Slide 6: Рецепт №1
Создайте перед стартом концепцию
  Для кого и что хотят?
  Цели и критерии успеха?
  Что будет делать решение?
  Чем лучше наше решение?
Notes:   Список ЗЛ и их потребностей (для кого?)
  Список проблем и целей разработки (зачем?)
  Список основных фич продукта (Что?)
  Сравнение с конкурентами (чем лучше?)

## Slide 7: Product Canvas
Notes:   Список ЗЛ и их потребностей (для кого?)
  Список проблем и целей разработки (зачем?)
  Список основных фич продукта (Что?)
  Сравнение с конкурентами (чем лучше?)

## Slide 8: Контекстная Д

## Slide 9: Ментальная карта

## Slide 10: Анализ проблем
5 Why’s
  Зачем, для чего, каким образом…?
Д Ишикавы
5 Ws
  Who, what, when, where, why?

## Slide 11: Проект №2
Факт
  Требования рождались спонтанно
  Требования не хранились
  Через 1 год нельзя дальше развивать проект
Проблемы
  Изменения происходят долго и бесконтрольно
  Изменяют в одном месте, рушится в другом
  Сложно вводить нового разработчика

## Slide 12: Рецепт №2
Документирование и хранение требований
  Wiki или Система версионного контроля
  Ссылки
  Согласование/Презентации
  Требования за итерацию до разработки
Постепенное восстановление требований
  Поступило изменение –> восстанавливаем требование целиком

## Slide 13: Рецепт №3
Система управления задачами
  Бэклог
  Приоритезация
  Контроль изменений и влияния
  Связь Фича->Требование->Задача->Код
Комбинируйте методологии
  Классическая разработка
  Agile
  Lean startup

## Slide 14: Проект №3
Факт
  Долгий процесс разработки требований
  Готовое решение показало много проколов
  Изменения не фиксировались
Проблемы
  Опоздание запуска на 3 месяца
  Непонятно, что в итоге реализовано
  80% переделано после выпуска в прод

## Slide 15: Рецепт №4
Итерационная разработка требований
Как можно раньше в тест (MVP)
Баланс: Документация vs Без док-ов
Привлекать бета тестеров
Приоритезация требований
Хранение изменений требований
Notes: MVP – Minimum valuable product

## Slide 16: Проект №…
Нет времени на требования
Нет выделенного аналитика
Как восстановить требования?

## Slide 17: Рецепт №5
Планируйте время на требования
Требованиями могут заниматься все
Доступность требований для всех
Больше диаграмм
Договаривайтесь о рамках требованиях
Не забывайте про нефункциональные тр.

## Slide 18: Нефункциональность
Не забывайте про НФТ
  Требования к производительности
  Требования к браузерам
  Требования к железу и доп софту
  Требования к интрефейсу
  И т.д.

## Slide 19: MoSoLo

## Slide 20: Как делаю я

## Slide 21: Концепция

## Slide 22: Детализация требований
Пользовательские требования (use cases)
Другие функциональные требования
Нефункциональные требования
Диаграммы (UML)

## Slide 23: Контекстная Д

## Slide 24: Ментальная карта

## Slide 25: ДВИ

## Slide 26: Диаграмма Данных

## Slide 27: Другие диаграммы
Действий
Состояний
Развёртывания
Последовательности

## Slide 28: Инструменты
Wiki (TWiki, Confluence, ….)
Task tracker (Jira, Redmine, ….)
Диаграммы (Sparx EA, Visio, ручка+бумага)

## Slide 29: Главное
Понимайте корневые проблемы
Договоритесь о целях
Работайте с требованиях
Применяйте методы анализа
Организуйте процесс изменений требований
Смотрите немного наперед

## Slide 30: В итоге